|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башҡортостан Республикаhы Бүздəк районы****муниципальрайонынын****Уртакүл ауыл советы****ауыл билəмəhе Хакимиəте****452717, Уртакүл ауылы****Мəктəп урамы, 1****тел. 2-52-00, 2-52-01** |  | **Республика Башкортостан****Администрация****сельского поселения****Уртакульский сельсовет****муниципального района****Буздякский район****452717, с.Уртакуль****ул.Школьная, 1****тел. 2-52-00, 2-52-01** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Ҡ А Р А Р** **«20» февраль 2015 й.** |  **№18** |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **«20» февраля 2015 г.** |

 **« О подготовке и безаварийном проведении весеннего**

**паводка 2015 года»**

 В соответствии с пунктом 7 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных сооружений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к спуску льда и весеннего паводка 2015 года, а также обеспечения своевременного вывоза из потопляемых мест материальных ценностей **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить :

- состав противопаводковой комиссии сельского поселения Уртакульский сельсовет муниципального района РБ:

Председатель:

 1. Кудояров Р.А глава СП Уртакульский сельсовет, председатель комиссии

Члены комиссии:

 1. Яфаев А.А. директор МУСП «Уртакуль»,

 2. Шаяхметов А.М. директор ООО «Буздякское»

 3. Гайфуллин Э.Ш. гл. зоотехник МУСП «Уртакуль»

 4. Яфаев А.Г. механик Старо-Буздякского отделения

 5. Габдуллин Р.К. управляющий Уртакульским отделением

 6.Сыртланова Р.М. директор Уртакульской ООШ

 7. Мустафин Р. прораб ООО «Буздякское»

 8. Диникеев Р. бригадир с. Киска-Елга

 - план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Уртакульский сельсовет МР Буздякский район РБ (Приложение № 1)

 2.Установить, что решения противопаводковой комиссии обязательны для выполнения руководителями предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения Уртакульский сельсовет муниципального района Буздякский район РБ в части, касающейся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, возникающих в результате весеннего половодья 2015 года.

 3.Председателю паводковой комиссии с началом вскрытия рек докладывать о паводковой обстановке в администрацию муниципального района Буздякский район РБ ежедневно в 9-00 часов по телефону 3-05-01, 3-04-04, 3-03-32.

 4.В период паводка организовать круглосуточное дежурство с 15.03.2015 г. по 15.04.2015 г. (Приложение № 2)

 5. Всем управляющим отделения, а также жителям сельского поселения не допустить засорения водоемов отходами производства и мусором.

 6.Руководителю МУСП Уртакуль Яфаеву А.А. и ООО Буздякское Шаяхметову А.М выделить по заявке противопаводковой комиссии технику и материалы для проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводка и вывоза имущества (Приложение № 3)

 7.Участковому уполномоченному полиции Кабирову Д.Д. обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения чрезвычайных ситуаций.

 8. С данным постановлением ознакомить всех руководителей учреждений и населения.

 9. Назначить ответственным на ГТС в период паводка с.Киска-Елга ГТС №1, №2 управляющего Киска-Елгинского отделения Диникиева Рузиля .

Назначить ответственным на ГТС в период паводка ГТС пруда Уртакуль управляющего Уртакульским отделением Габдуллина Ришата Курбангалеевича.

 10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Уртакульский сельсовет Кудояров Р.А.

Приложение №1

Утверждено постановлением

Глава администрации

сельского поселения

Уртакульский сельсовет

Буздякский район РБ

№18 от 20.02.2015 года

ПЛАН

мероприятий, по безаварийному пропуску весеннего половодья по сельскому поселению

Уртакульский сельсовет на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  |  Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
|  1. | Определить населенные пункты, складские помещения, животноводческие фермы, которые могут быть затоплены паводковыми водами | до 10 марта 2015 г. | Гл. специалисты, управляющие отделениями |
|  2. | Обеспечить готовность сил к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 8 марта 2015 г. | РуководителиМУСП Уртакуль,ООО «Буздякское»специалисты,СП Уртакульский с/с |
|  3. | Проверить состояние прудов, мостов, водосбросов, При необходимости провести ремонтные работы. Очистить от снега кюветы и мостовые пролеты, частично опорожнить пруды | до 25 марта 2015 г. | Управляющие отделениями МУСП Уртакуль и ООО «Буздякское» |
|  4. |  Провести инструктаж всех работников | до 1 марта 2015 г. | Инженер по ТБ МУСП «Уртакуль»ООО «Буздякское» |
|  5. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и сельскохозяйственных отходов в населенных пунктах, на берегах прудов и рек за пределы затопляемой зоны | до 1 марта 2015 г. | Управляющие отделениями, специалисты МУСП «Уртакуль» иООО «Буздякское» |
|  6. | Создать на время паводка запас топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы | до 1 марта 2015 г. | Руководители МУСП «Уртакуль» ООО «Буздякское» |
|  7. | Создать аварийные бригады в каждом населенном пункте. В период паводка организовать круглосуточное дежурство. | до 1 марта 2015 г. | противопаводковая комиссия |
|  8. | Проведение разъяснительных работ по возможной эвакуации с жителями населенных пунктов, подвергнутых воздействию паводка, согласие или отказ оформить подписными заявлениями | до 1 марта 2015 г. | Администрация |
|  9. | Распространение памяток по действиям в период весеннего половодья в случае угрозы жизни или здоровью людей | до 1 марта 2015 г. | Администрация |
| 10. | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных мест скопления бытовых и сельскохозяйственных отходов в населенных пунктах, на предприятиях на берегах прудов и рек | до 1 марта 2015 г. | противопаводковая комиссия |

Управляющий делами

СП Уртакульский сельсовет Нафикова А.З.

 Приложение №3

к постановлению главы

сельского поселения

 Уртакульский сельсовет

№18 от 20.02.2015 года

Перечень техники привлекаемой для безаварийного пропуска паводка

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Транспортные средства |
| с. Уртакуль | трактор МТЗ-80 с лопатой  |
| с. Киска - Елга | трактор МТЗ - 82 с лопатой  |
| с. Старый Буздяк  | трактор ДТ – 75 с лопатой  |

Управ. делами Уртакульский сельсовет: Нафикова А.З.